Приложение

к приказу директора №

от 13.01.2020г

План адаптации объекта для МГН

Бюджетное учреждение Республики Алтай

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов №3»

(наименование)

Горно-Алтайск пр.Коммунистический 156

(адрес)

на период 2020-2021гг

| № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в должностные инструкции, согласно утвержденного Порядка | К,О,С,Г,У | Орг | 1 этап | _ |  | Зам.директора Боконокова С.М. Специалист ОК Храмченко Г.И. |
| 1.2 | Обучение специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании | К,О,С,Г,У | Орг | 1 этап | _ | постоянно | Зам.директора Боконокова С.М. |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение подъемников стационарных свободностоящих | К,О | ТСР | 2 этап | 35000*3=105 000 | 2020 | Зам.директора Боконокова С.М. |
| 2.8 | Приобретение подъемников-дуг напольных прикроватных | К,О | ТСР | 2 этап | 15000*5=75 000 | 2020 | Зам.директора Боконокова С.М. |
| 2.9 | Приобретение подъемника для ванной | К,О | ТСР | 2 этап | 90 000 | 2020 | Зам.директора Боконокова С.М. |
| 2.10 | Приобретение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры | С | ТСР | 3 этап | 10 000 | 2021 | Зам.директора Боконокова С.М. |
| 3. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | По территории объектов |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование парковки для транспорта инвалидов | К,О,С,Г,У | ТР | 3 этап | 200 000 | 2021 | Директор Завчук М.А. |
|  | Установка турникета на проходной | О,С,Г,У | ТР | 3 этап | 100 000 | 2021 | Директор Завчук М.А. |
|  | Замена покрытия на пути движения на территории /дорожки/ | К,О,С,Г,У | ТР | 2 этап | 200 000 | 2020 | Директор Завчук М.А. |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пандуса при входе в здание /запасной выхо/ | К,О,С,Г,У | КР | 1 этап | 70 000 | 2019 исполнено | Директор Завчук М.А. |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция лестничных пролетов /2х/ | О,С,Г,У | КР | 3 этап | 1 млн |  | Директор Завчук М.А. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг/ вариант III жилые помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение дверных проемов в отделении милосердия | К,О,С,Г,У | ТР | 1 этап | 800 000 | 2019 | Директор Завчук М.А. |
| 3.6 | По системе информации |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование помещения специальными системами усиления звука | Г | ТР | 3 этап | 50 000 | 2021 | Зам.директора Боконокова С.М. Инж. по охране труда Торбогошев А.Н. |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на начало планового периода | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | А |
| - по завершению 1 –го этапа плана адаптации (текущий год) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | А | А |
| - по завершению 2 –го этапа плана адаптации | А | А | А | А | А |